## Slide 1
Conceitos claros e diretos para quem quer começar agora!
  Scrum Simplificado
FERNANDA PRADO

## Slide 2
O Scrum é uma metodologia ágil que se tornou uma das abordagens mais populares no desenvolvimento de software e gestão de projetos. Baseada em um ciclo iterativo e incremental, ela permite que as equipes se adaptem rapidamente às mudanças, entreguem valor de forma contínua e melhorem constantemente os processos. Neste e-book, vamos explorar as principais características e os elementos essenciais do Scrum, para que você possa entender como aplicar essa metodologia de forma eficaz.
Introdução:

## Slide 3
Ciclos Curtos de Trabalho
1
Sprints:

## Slide 4
1 Sprints
No Scrum, o trabalho é dividido em sprints, que são períodos curtos, normalmente de 1 a 4 semanas. O objetivo de cada sprint é entregar uma parte do produto pronta para uso.
Exemplo: Em uma equipe de desenvolvimento de software, a cada sprint pode ser entregue uma nova funcionalidade do aplicativo, como a integração de um sistema de login, por exemplo.
Ciclos Curtos de Trabalho

## Slide 5
Responsabilidades bem Definidas
2
Papéis:

## Slide 6
2 Papéis no Scrum
O Scrum possui três papéis principais:
Product Owner: Define o que deve ser feito no produto e prioriza as tarefas.
Scrum Master: Facilita o processo, ajuda a resolver problemas e garante que o time siga as práticas do Scrum.
Equipe de Desenvolvimento: São os profissionais que realizam as tarefas e entregam os resultados.
Exemplo: O Product Owner, no caso de um projeto de e-commerce, pode priorizar a criação da funcionalidade de carrinho de compras, enquanto o Scrum Master ajuda a equipe a manter o foco e remove obstáculos como bugs ou problemas técnicos.
Responsabilidades Bem Definidas

## Slide 7
Lista de Tarefas
3
Product Backlogs

## Slide 8
3 Product Backlog
O Product Backlog é uma lista de tudo o que precisa ser feito no projeto, organizada por prioridade. O Product Owner é o responsável por manter essa lista atualizada.
Exemplo: Se o time está criando um aplicativo de banco, o Product Backlog pode incluir tarefas como “criar tela de login”, “implementar pagamento de contas” e “adicionar autenticação em dois fatores”..
Lista de Tarefas

## Slide 9
Tarefas para sprint atual
4
Spint Backlog:

## Slide 10
4 Sprint Backlog
O Sprint Backlog é a seleção de tarefas do Product Backlog que serão realizadas durante o sprint. Durante o Sprint Planning, o time escolhe o que pode ser feito no próximo ciclo.
Exemplo: Se o sprint dura duas semanas, o time pode escolher trabalhar nas funcionalidades “criar tela de login” e “implementar pagamento de contas”. Essas tarefas entram no Sprint Backlog.
Tarefas para o Sprint Atual

## Slide 11
RESULATADO DA SPRINT
5
Incremento:

## Slide 12
5 Incremento
Ao final de cada sprint, o time entrega um incremento, que é uma versão do produto com funcionalidades prontas e funcionando. O objetivo é que o produto esteja em um estado potencialmente liberável.
Exemplo: Ao final de um sprint, o aplicativo bancário pode ter a tela de login pronta e funcionando, com a possibilidade de já ser usado por um grupo de testes.
Resultado da Sprint

## Slide 13
Comunicação Continua
6
Reuniões:

## Slide 14
6 REUNIÕES
O Scrum inclui algumas reuniões essenciais para garantir que todos estejam alinhados:
Sprint Planning: Definição do que será feito no sprint.
Daily Scrum: Reuniões diárias rápidas para ajustar o trabalho (geralmente de 15 minutos).
Sprint Review: Apresentação do que foi feito durante o sprint.
Sprint Retrospective: Reunião de reflexão sobre como melhorar o trabalho.
Exemplo: Durante o Daily Scrum, o time se reúne para discutir o progresso das tarefas e identificar possíveis obstáculos. Se alguém está com dificuldades em implementar uma funcionalidade, o Scrum Master pode ajudar a resolver.
Comunicação Continua

## Slide 15
Por que usá-lo
7
Beneficios:

## Slide 16
7 Benefícios do Scrum
O Scrum oferece vários benefícios, como a entrega contínua de valor, maior colaboração e uma adaptação rápida às mudanças. As equipes são mais autossuficientes e podem ajustar rapidamente o rumo do projeto.
Exemplo: Em um projeto de marketing digital, ao usar Scrum, a equipe pode se adaptar rapidamente a mudanças nas preferências dos consumidores, entregando novas campanhas publicitárias ou ajustando a estratégia conforme o feedback do cliente.
Por que usá-lo?

## Slide 17
FIM
Este conteúdofoi produzido no intuito de praticar e conceitos adquiridos no curso CAIXA - IA Generativa com Microsoft - desafio – Criando um ebook
: